# 2026 Yılı Dijital Dönüşüm Projesi

Dönem Sonu Değerlendirme Raporu

Hazırlayan: Proje Yönetim Ofisi  •  12 Ekim 2026

# Yönetici Özeti

Bu rapor, projenin ilk altı aylık döneminde elde edilen sonuçları, karşılaşılan riskleri ve önümüzdeki dönem için önerilen adımları özetlemektedir. Hedeflenen kilometre taşlarının büyük bölümü zamanında tamamlanmış, bütçe planlanan sınırlar içinde kalmıştır.

# Hedefler ve Sonuçlar

Dönem başında belirlenen hedefler ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

| Hedef | Plan | Gerçekleşen | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Altyapı geçişi | %100 | %100 | Tamamlandı |
| Personel eğitimi | 250 kişi | 212 kişi | Devam ediyor |
| Süreç otomasyonu | 12 süreç | 9 süreç | Devam ediyor |

## Öne Çıkan Başarılar

- Veri merkezi taşıması kesintisiz tamamlandı.

- Müşteri başvuru süresi ortalama 3 günden 1 güne indi.

- Kâğıt kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre %60 azaldı.

# Riskler

Önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken başlıca riskler şunlardır:

- Tedarikçi teslim sürelerindeki gecikmeler

- Eğitim takviminin yoğun iş dönemleriyle çakışması

- Bilgi güvenliği denetimlerinin ek iş yükü

# Sonuç ve Öneriler

Projenin genel gidişatı olumludur. Eğitim programının çevrimiçi modüllerle desteklenmesi ve otomasyon kapsamının önceliklendirilmesi önerilmektedir.