## Slide 1: Müşteri Portalı Yenileme Projesi
Proje başlangıç sunumu · Proje Yönetim Ofisi

## Slide 2: Gündem
Projenin amacı ve kapsamı
Hedefler ve başarı ölçütleri
Zaman çizelgesi
Ekip ve roller
Riskler ve önlemler
Sorular

## Slide 3: Hedefler
İş hedefleri
  Müşteri memnuniyetini %20 artırmak
  Çağrı merkezi yükünü azaltmak
  Self servis işlemleri yaygınlaştırmak
Teknik hedefler
  Mobil uyumlu arayüz
  Sayfa yükleme süresi < 2 sn
  Erişilebilirlik (WCAG 2.1 AA)

## Slide 4: Zaman Çizelgesi
Analiz
Tasarım
Geliştirme
Test
Yayın
Aşama | Başlangıç | Bitiş | Sorumlu
Analiz | 06.01.2027 | 31.01.2027 | İş Analizi
Tasarım | 01.02.2027 | 28.02.2027 | UX Ekibi
Geliştirme | 01.03.2027 | 30.05.2027 | Yazılım
Test ve Yayın | 01.06.2027 | 30.06.2027 | Kalite Güvence

## Slide 5: Ekip ve Roller
Proje Sponsoru – Genel Müdür Yardımcısı
Proje Yöneticisi – PYO
Ürün Sahibi – Dijital Kanallar
Geliştirme Ekibi – 6 kişi
Kalite Güvence – 2 kişi
Notes: Ekip üyelerini tek tek tanıtın; sorumluluk matrisi ekte paylaşılacak.

## Slide 6: Riskler ve Önlemler
Kapsam kayması → değişiklik kontrol kurulu
Entegrasyon gecikmeleri → erken prototip
Kaynak eksikliği → dış kaynak planı

## Slide 7: Teşekkürler
Sorularınız için: pyo@ornek.com.tr